**Администрация городского поселения «Шерловогорское»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **19 апреля 2019 года № 158**

**поселок городского типа Шерловая Гора**

**О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Шерловогорское» от 22 марта 2017 г. № 67 «Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2016 год и период 2017-2019 годы в городском поселении «Шерловогорское»**

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, законом Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», ст. 34 Устава городского поселения «Шерловогорское» от 6 марта 2018 г. № 93, администрация городского поселения «Шерловогорское» **постановляет:**

1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения «Шерловогорское» от 22 марта 2017 г. № 67 «Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2016 год и период 2017-2019 годы в городском поселении «Шерловогорское» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского поселения «Шерловогорское» от 08.11.2017 года № 428, от 31.07.2018 г. № 337а, от 20.08.2018 г. № 339, от 30.11.2018 г. № 746).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

 3. Настоящее постановление разместить (опубликовать) на официальном сайте городского поселения «Шерловогорское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского поселения «Шерловогорское» А.В. Панин

Исп.: Л.Б. Стрельцова

8 (30 233) 3-42-86

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНЫпостановлениемадминистрации городского поселения«Шерловогорское»от 19 апреля 2019 г. № 158 |

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**которые вносятся в постановление администрации городского поселения «Шерловогорское» от 22 марта 2017 г. № 67 «Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2016 год и период 2017-2019 годы в городском поселении «Шерловогорское»:**

1. Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2016 год и период 2017-2019 годы в городском поселении «Шерловогорское», утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции:

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации городского поселения «Шерловогорское» от 22.03.2017 г. № 67 (в редакции постановления администрации городского поселения «Шерловогорское» от 19 апреля 2019 года № 158) |

**Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2016 год и период 2017-2019 годы в городском поселении «Шерловогорское»**

**Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Шерловогорское», в отношении которых на 2016 году и период 2017-2019 годы планируется проведение капитального ремонта общего имущества**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | в том числе: |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет средств иных источников |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |   | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|   | **2016 год** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого за 2016 год** |  | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **391,40** | **367,30** | **367,30** | **16** | **377 867,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **377 867,00** | **0,00** | **X** | **X** | **X** |
| 1 | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1958 |   | дерев | 2 | 1 | 391,40 | 367,30 | 367,30 | 16 | 377 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 867,00 | 0,00 | 1 028,77 | 3 683,00 | 12.2016 |
|   | **2017 год** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого за 2017 год** |  | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **4226,90** | **9148,00** | **6084,80** | **169** | **4198414,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4198414,00** | **0,00** | **X** | **X** | **X** |
| 1 | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1963 |   | дерев | 2 | 2 | 413,00 | 385,10 | 295,90 | 17 | 243 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 050,00 | 0,00 | 631,13 |  1276,29 | 12.2017 |
| 2 | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11а | общий счет регионального оператора | 1957 |   | дерев | 2 | 2 | 540,10 | 491,40 | 118,80 | 30 | 568 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 139,00 | 0,00 | 1156,16 |  2059,28 | 12.2017 |
| 3 | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1957 |   | дерев | 2 | 1 | 597,60 | 544,40 | 125,90 | 20 | 585 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 909,00 | 0,00 | 1 076,25 | 2 010,09 | 12.2017 |
| 4 | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 17 | общий счет регионального оператора | 1986 |   | кирпич | 5 | 1 | 1 186,30 | 797,50 | 708,5 | 45 | 1 264 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 012,00 | 0,00 | 1 584,97 | 2 545,69 | 12.2017 |
| 5 | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1958 |   | дерев | 2 | 1 | 595,40 | 546,60 | 137,70 | 22 | 580 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 453,00 | 0,00 | 1 061,93 |  3 108,85 | 12.2017 |
| 6 | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 20 | общий счет регионального оператора | 1965 |   | дерев | 2 | 2 | 894,50 | 618,50 | 369,00 | 35 | 956 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956 851,00 | 0,00 | 1 547,05 |  1731,88 | 12.2017 |
|  | **2018 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 2018 год** |  | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **5 251,50** | **4 867,50** | **3 649,70** | **216** | **5 115 322,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 115 322,77** | **0,00** | **X** | **X** | **X** |
| 1 | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1959 |   | кирпич | 2 | 2 | 657,10 | 613,00 | 584,30 | 27 | 147 338,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 338,68 | 0,00 | 240,36 | 2 100,50 | 12.2018 |
| 2 | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1958 |   | дерев | 2 | 2 | 299,60 | 286,40 | 39,70 | 23 | 424 645,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 645,38 | 0,00 | 1 482,70 |  2 100,5 | 12.2018 |
| 3 | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 4а | общий счет регионального оператора | 1959 | 2010 |  кирпич | 2 | 2 | 521,1 | 465,10 | 465,10 | 18 | 499 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 154,00 | 0,00 | 1 073,22 |  1 295,00 | 12.2018 |
| 4 | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1959 | 2010 |  кирпич | 2 | 2 | 519,20 | 462,80 | 396,40 | 8 | 69 034,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 034,92 | 0,00 | 149,17 |  2 100,50 | 12.2018 |
| 5 | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18а | общий счет регионального оператора | 1967 |   | дерев | 2 | 1 | 571,00 | 539,60 | 332,40 | 22 | 260 022,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 022,54 | 0,00 | 481,88 |  2 100,50 | 12.2018 |
| 6 | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 26 | общий счет регионального оператора | 1968 |   | кирпич | 2 | 2 | 680,60 | 630,7 | 339,70 | 22 | 992 411,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992 411,95 | 0,00 | 1 573,51 |  986,00 | 12.2018 |
| 7 | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 28 | общий счет регионального оператора | 1969 |   |  кирпич | 2 | 2 | 655,20 | 618,00 | 534,00 | 27 | 860 927,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 927,74 | 0,00 | 1 393,09 |  986,00 | 12.2018 |
| 8 | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1966 |   |  кирпич | 2 | 2 | 678,80 | 631,40 | 506,20 | 33 | 929 629,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929 629,54 | 0,00 | 1 472,33 |  986,00 | 12.2018 |
| 9 | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1962 |   |  кирпич | 2 | 2 | 668,90 | 620,50 | 451,90 | 36 | 932 158,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 158,02 | 0,00 | 1 502,27 |  986,00 | 12.2018 |
| **2019 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 2019 год** |  | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **26491,5** | **21020,9** | **18566,4** | **1069** | **21027797,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21027797,32** | **0,00** | **X** | **X** | **X** |
| 1 | пгт. Шерловая Гора, ул. мкр. 2, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1997 |  | кирпич | 5 | 5 | 7 781,40 | 5897,6 | 5623,30 | 234 | 7 569 434,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 569 434,10 | 0,00 | 1 283,48 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 2 | пгт. Шерловая Гора, ул. мкр. 2, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1992 |  | панель | 5 | 3 | 5 996,40 | 4311,2 | 3817,80 | 264 | 1 024 242,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 242,41 | 0,00 | 237,58 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 3 | пгт. Шерловая Гора, ул. мкр. 2, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1994 |  | панель | 5 | 3 | 4 342,10 | 3237,8 | 2822,30 | 198 | 6 793 535,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 793 535,46 | 0,00 | 2098,19 | 2811,00 | 12.2019 |
| 4 | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1969 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 152,20 | 1855,9 | 1744,1 | 77 | 93 201,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 201,70 | 0,00 | 50,22 | 46,48 | 12.2019 |
| 5 | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 667,10 | 615,90 | 533,10 | 28 | 301 747,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 747,54 | 0,00 | 489,93 | 2 100,50 | 12.2019 |
| 6 | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 21 | общий счет регионального оператора | 1972 |  | кирпич | 3 | 3 | 1180,00 | 1074,60 | 1012,70 | 47 | 1 059 654,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1059 654,20 | 0,00 | 986,09 | 986,00 | 12.2019 |
| 7 | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1977 |  | кирпич | 5 | 4 | 3542,30 | 3302,3 | 2501,6 | 191 | 3 308 389,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 308 389,91 | 0,00 | 1 001,84 | 1 941,00 | 12.2019 |
| 8 | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1959 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 519,20 | 462,80 | 396,40 | 8 | 279 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 776,00 | 0,00 | 604,53 | 2 218,04 | 12.2019 |
| 9 | пгт. Шерловая Гора, ул. Строительная, д. 11а | общий счет регионального оператора | 1989 |  | кирпич | 2 | 2 | 310,80 | 262,80 | 115,10 | 22 | 597 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 816,00 | 0,00 | 2 274,79 | 3 086,50 | 12.2019 |

**Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2016 год и период 2017-2019 годы в городском поселении "Шерловогорское"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО | общаяплощадьМКД, всего | Количествожителей, зарегистрированных в МКДна дату утверждения плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
| кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1** | **Итого за 2016 год** | **391,40** | **16** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **377 867,00** | **377 867,00** |
| **2** | **Итого за 2017 год** | **4 226,90** | **169** | **0** | **0** | **0** | **6** | **6** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 198****414,00** | **4 198****414,00** |
| **3** | **Итого за 2018 год** | **5 251,50** | **216** | **0** | **0** | **0** | **9** | **9** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 075 597,94** | **5 075 597,94** |
| **4** | **Итого за 2019 год** | **26 491,50** | **1 069** | **0** | **0** | **0** | **9** | **9** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21 027** **797,32** | **21 027** **797,32** |

**Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Шерловогорское», в отношении которых в 2016 году и период 2017-2019 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонт фасада | ремонт фундамента МКД | услуги и (или) работы по утеплению фасада | услуги и (или) работы по переустрой-ству невентилиру-емой крыши на вентилируе-мую крышу, устройству выходов на кровлю | разработка проектной документации в случае, если законодатель-ством Российской Федерации требуется ее разработка | проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, признанных официально памятниками архитектуры | осуществление строительного контроля |
| руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|   | **2016 год** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого за 2016 год** | **377 867,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **311,00** | **377 867,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 7 | 377 867,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 311,00 | 377 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | **2017 год** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого за 2017 год** | **4 198 414,00** | **4 198 414,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 10 | 243 050,00 | 243 050,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11а | 568 139,00 | 568 139,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 14 | 585 909,00 | 585 909,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 17 | 1 264 012,00 | 1 264 012,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18 | 580 453,00 | 580 453,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 20 | 956 851,00 | 956 851,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **2018 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 2018 год** | **5 075 597,94** | **832 006,60** | **0** | **0,00** | **1 557,17** | **3715127,25** | **0,00** | **0,00** | **554,00** | **459 429,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69 034,92** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 10 | 147 338,68 | 147 338,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 18 | 424 645,38 | 424 645,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 4а | 459 429,17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,00 | 459 429,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 6 (5) | 69 034,92 | 279 776,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 034,92 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18а | 260 022,54 | 260 022,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 26 | 992 411,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 394,68 | 992 411,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 28 | 860 927,74 | 0,00 | 0 | 0,00 | 385,83 | 860 927,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4 | 929 629,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 391,95 | 929 629,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 6 | 932 158,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 384,71 | 932 158,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **2019 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 2019 год** | **21027797,32** | **17050834,42** | **0** | **0,00** | **560,91** | **1059654,20** | **683,9** | **93201,70** | **3 246,10** | **2824107,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | пгт. Шерловая Гора, ул. мкр. 2, д. 11 | 7 569 434,10 | 7 569 434,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Шерловая Гора, ул. мкр. 2, д. 4 | 1 024 242,41 | 1 024 242,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Шерловая Гора, ул. мкр. 2, д. 7 | 6 793 535,46 | 3 969 428,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 246,10 | 2824107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 8 | 93 201,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,9 | 93 201,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 12 | 301 747,54 | 301 747,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 21 | 1 059 654,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 560,91 | 1059654,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 10 | 3 308 389,91 | 3 308 389,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 6  | 279 776,00 | 279 776,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | пгт. Шерловая Гора, ул. Строительная, д. 11а | 597 816,00 | 597 816,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Примечание:

 (5) – разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения